Relatório de status do projeto
Resumo do projeto
Data do relatório	Nome do projeto	Preparado por
5 de fevereiro de 2014	Eleições Transparentes	Jean Carlos Novaes, Mario Augusto, Nilton Vasques e Tiago Gonçalves

Resumo do status
O projeto encontra-se em fase de conclusão. Até agora quase 90% do projeto encontra-se concluído. Inicialmente analisamos os dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE fornece esses dados para qualquer pessoa que queira analisar. A partir desses dados levantamos os 30 requisitos, fizemos a descrição do Cenário e das funcionalidades do sistema que nos propusemos a desenvolver. A partir desta análise de requisito nosso próximo passo foi aplicar os conceitos aprendido ao longo da disciplinas.
Visão geral do projeto
Tarefa	% concluída	Data de conclusão	Responsável	Observações
Rascunho do Cenário e Tabela de funcionalidades	100%	18/12/2013	Jean Carlos Novaes, Mario Augusto, Nilton Vasques e Tiago Gonçalves
Levantamento de / Requisitos	100%	22/12/2013	Nilton Vasques / Tiago Gonçalves
Descrição do Cenário	100%	07/01/2014	Jean Carlos Novaes, Mario Augusto, Nilton Vasques e Tiago Gonçalves
Modelo Conceitual	100%	14/01/214	Nilton Vasques e Tiago Gonçalves
Arquitetura	100%	14/01/2014	Nilton Vasques e Tiago Gonçalves
Diagrama de Classe	100%	14/01/2014	Nilton Vasques e Tiago Gonçalves
Diagramas de Sequências	95%	28/01/2014	Jean Carlos Novaes, Mario Augusto, Nilton Vasques e Tiago Gonçalves	Ainda falta ajustar alguns detalhes.
Desenvolvimento de 5 funcionalidades	50%	05/02/2014	Nilton Vasques e Tiago Gonçalves
Apresentação e Desenvolvimento de mais 5 funcionalidades (Não-CRUD)

Conclusões/recomendações
Os dados utilizados nesse Projeto de Software não são fictícios, são dados disponíveis no site do TSE – Tribunal Superior Eleitoral.