Relatório de status do projeto
Resumo do projeto
Data do relatório	Nome do projeto	Preparado por
5 de fevereiro de 2014	Eleições Transparentes	Jean Carlos Novaes, Mario Augusto, Nilton Vasques e Tiago Gonçalves

Resumo do status
O projeto Eleições Transparentes trata-se de uma análise dos dados eleitorais disponibilizado no site do Tribunal Superior Eleitoral. Inicialmente analisamos os dados disponibilizados pelo TSE. O TSE fornece esses dados para qualquer pessoa que queira analisar. A partir desses dados levantamos os 30 requisitos, fizemos a descrição do Cenário e das funcionalidades do sistema que nos propusemos a desenvolver. A partir desta análise de requisito nosso próximo passo foi aplicar os conceitos aprendido ao longo da disciplinas.
Visão geral do projeto
Tarefa	% concluída	Data de conclusão	Responsável	Observações
Rascunho do Cenário e Tabela de funcionalidades	100%	18/12/2013	Jean Carlos Novaes, Mario Augusto, Nilton Vasques e Tiago Gonçalves
Levantamento de / Requisitos	100%	22/12/2013	Nilton Vasques / Tiago Gonçalves
Descrição do Cenário	100%	07/01/2014	Jean Carlos Novaes, Mario Augusto, Nilton Vasques e Tiago Gonçalves
Modelo Conceitual	100%	14/01/214	Nilton Vasques e Tiago Gonçalves
Arquitetura	100%	14/01/2014	Nilton Vasques e Tiago Gonçalves
Diagrama de Classe	100%	14/01/2014	Nilton Vasques e Tiago Gonçalves
Diagramas de Sequências	100%	28/01/2014	Jean Carlos Novaes, Mario Augusto, Nilton Vasques e Tiago Gonçalves
Desenvolvimento de 5 funcionalidades	100%	05/02/2014	Nilton Vasques e Tiago Gonçalves
Apresentação e Desenvolvimento de mais 5 funcionalidades (Não-CRUD)	100%	05/02/2014	Nilton Vasques e Tiago Gonçalves

Conclusões/recomendações
Os dados utilizados nesse Projeto de Software não são fictícios, são dados disponíveis no site do TSE – Tribunal Superior Eleitoral.